Réunion commission bâtiment du 6 mai
11h30-20h00

Présents : Alain Bertand , Didier Niquet, Jean Marc Brunet, Gisèle Jean, Jean Marie Touchard , Jeremy Paulmin. abs : JM Dudognon , François Berry ( qui n' a pas eu la convocation), Dominique Macraigne

1. Travaux WC du camping : WC dans local technique choix plan V2 de eco bat décision de modification sur le devis proposé pas de faïence blanche sur  les murs placo avec peinture , un WC handicap , un urinoir normal et un pour enfant, un local technique avce eau et un lavabo. Bardage prévu extérieur et portes et fenêtres; délibérer lundi sur l'ensemble des deux devis en conseil pour envoi de la demande de subvention; faire le Wc à l'entrée. Voir pour faire enlever les piliers entrée du camping pb avec le canoë de Moussac pour reculer.
2. Cour de l'école : assainissemnt cantine
faire creuser en régie avec le tracto pelle en juillet le long de la cantine très profond , puis faire écoulement décalé du mur , refaire mur par artisan  en août. Didier s'occupe des devis.
Prévoir désamiantage des toits préau cantine sous deux ans
3. Logement de l'école : salle archives et bureaux à faire en régie l'hiver ; pose parquet flottant puis sur les murs papier et peinture voir devis (max pour 3000) ..
4. Grange à Préau ( visite), du travail sur le toit sonder les murs si réparation voir aussi à prévoir eua et électricité .
réparable très grande à garder.