Commission bâtiment et tourisme compte rendu de la commission du 13 mars 2018

Présents : Jean Marie Touchard, Dominique Macraigne, Alain Bertrand, Thierry Perrot, Didier Niquet, Gisèle Jean

Excusé : Rémy Courtin

- Examen du projet du bâtiment d’accueil proposition d’ECOBAT :

Rappel : l’appel d’offre pour l’ensemble du projet a été remporté par Auzilleau de Chauvigny. L’entreprise a envoyé un premier projet concerté, et présenté ce soir.

Critiques et demandes de modifications :

- La partie bar doit se trouver côté Vienne avec en continuité la terrasse extérieure. Les toilettes ensuite vers la partie stockage qui ouvriraient sur la partie du haut (aire de camping-cars)

- La partie stockage doit être importante, buvette, mais aussi vélo et stockage du camping (intérieur des lodges, vaisselle supplémentaire, barnum, et tivoli pour l’été).

- La partie accueil du camping qui donne sur l’accès au camping peut être réduite à 9 m2 (bureau, chaise et une étagère).

- La partie office pour accueil de groupe (location du bâtiment hors été) doit être suffisante.

La demande sur ce type de bâtiment est importante en location et nécessaire pour le camping.

Le barnum servira pour les concerts et les pique-nique l’été.

Nous revoyons les dispositions et les surfaces toilettes, buvette et accueil. Début des travaux à l’automne. Une nouvelle proposition sera établie en début de semaine suivante.

Financement par le département Activ 2 sur la base de 25 % accordé, CCVG 10 000 € accordés, restera la demande à la région sur la partie stockage vélo pour le vélo route qui passe de Norvège en Espagne.

- Autres bâtiments :

- château gaillard : électricité à refaire, accord de la commission au plus vite.

- Maison d’art et du terroir : qui passera en gérance et sera un lieu d’accueil à partir du 1er mai.

Examen devis des toilettes, accord.

Autres travaux nécessaires : changement de la disposition du bar et mise aux normes de l’accès et de la terrasse sur la vallée en composite, le bois s’est abimé.

Voir des solutions chauffage économique.

L’activité combinée à celle de Leslie devrait redynamiser ce centre bourg.

Accord sur les toilettes, voir les devis pour le reste, voir si demande de DETR pour accessibilité.

- Salle des fêtes : les travaux commencent :

Accès extérieur handicap (CCVG), intérieur changement de la porte  (Dudognon) vers les nouveaux WC puis WC intérieurs (Blondel).

La peinture bois extérieur pour avril (Guinot de Usson).

Ensuite isolation intérieure et peinture si possible pour l’été. Il restera l’extérieur peintures ou nettoyage et à l’intérieur l’agrandissement de l’office.

- Euro vélo :

La route de Norvège à l’Espagne passe par la Vienne, pour nous Gouex et Persac. Le bac à Persac nous permettrait de drainer des cyclistes avec un lieu confortable et équipé. L’inauguration est prévue en juin 2018, mais l’effectivité du parcours serait en 2019. C’est pourquoi nous souhaitons avoir les équipements pour le printemps 2019 : stockage, lieu d’accueil, restauration dans le village et épicerie et peut être lieu de petit dépannage.

C’est une opportunité pour attirer un nouveau public de touristes.

- Communication :

Cartes pour camping, dépliant CCVG et Val de Vienne Sensation. Site camping et page Facebook. Salon proxiloisirs sur le tourisme fait en mars.

La réunion s’est terminée à 20h.

Le point sera à refaire avec les nouveaux plans du bâtiment d’accueil du camping.